**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБРОВСКИЙ РАЙОН**

**СЕЩИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» февраля 2023 г. № 5

п. Сеща

Об утверждении годового отчета о ходе

реализации и оценке эффективности и результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща» за 2022 год

В соответствии с постановлением Сещинской сельской администрации от 08.06.2020 года № 44 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща» за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сещинской

сельской администрации К.И.Родченкова

Приложение № 1

к постановлению

№5 «15» февраля 2023 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 года на территории п.Сеща»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща» была утверждена постановлением Сещинской сельской администрации №79 от 29.11.2017 года. Изменения вносились в программу семь раз. В 2022 году изменения вносились один раз постановлением Сещинской сельской администрации №103 от 28.12.2022 года.

Цель программы: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории п. Сеща Дубровского района Брянской области.

Задачи программы:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

Согласно постановления Сещинской сельской администрации №103 от 28.12.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год на территории п.Сеща»» общий объем финансирования программы составляет **47 439,00 рублей**, из них:

2018 год – 10 000 рублей;

2019 год – 31 614 рублей;

2020 год – 5 825 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

за счет средств местного бюджета – **47 439,00 рублей**.

Федеральные и областные средства до бюджета Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области доведены не были. Структура и динамика расходов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща» представлена в таблице из средств местного бюджета.

**Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща»**

(рублей)

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща** | **10000,00** | **31614,00** | **5825,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства областного бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия по формированию современной городской среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства местного бюджета** | **10000,00** | **31614,00** | **5825,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия по формированию современной городской среды | 10000,00 | 31614,00 | 5825,00 | 0,00 | 0,00 |

Общий объем финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год на территории п. Сеща» с учетом изменений составляет 47 439 рублей.

За 2018 год расходы муниципальной программы исполнены на 10 000,00 рублей и были направлены на ремонт скамеек в сквере. Что составляет 100 процентов годового плана.

За 2019 год расходы муниципальной программы исполнены на 31 614,00 рублей, что составляет 100 процентов годового плана. Средства были направлены на приобретение строительных и хозяйственных материалов для установки забора на детской игровой площадки по улице Центральная.

За 2020 год расходы муниципальной программы исполнены на 5825,00 рублей, что составляет 100 процентов годового плана. Средства были направлены на приобретение карбоната и саморезов для ремонта крыши над песочницей на детской игровой площадки по улице Центральная.

За 2021 год расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год на территории п. Сеща» не были предусмотрены.

На 2022 год расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год на территории п. Сеща» не были предусмотрены.

**Анализ результативности муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем расходов местного бюджета, рублей | | |
| наименование  показателя  (индикатора) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Мероприятия по формированию современной городской среды*** | январь – декабрь 2022 года | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Оценка состояния индикатора результативности и эффективности производится путем установления соответствия между:

уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

**Состояние показателя (индикатора)**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) | | | |
| при росте расходов | при сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения  показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 0 |  |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 0 |  |

**Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 0 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0 |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0 |
| **Итоговая оценка состояния ( R )** | **0** |

**Оценка эффективности реализации  
муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R - итоговая оценка состояния индикатора

N=5

R=0

**R (0) < N (5)**

***ВЫВОД:*** согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года на территории п.Сеща» можно сделать вывод, что программа неэффективна, следовательно, реализация признается нецелесообразной.