**УТВЕРЖДАЮ:**

 Глава Сещинской сельской администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родченкова К.И.

 «15» апреля 2025г.

 **План мероприятий Сещинской сельской администрации**

 **по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** **исполнения по плану** | **Размер и источник финансирования (руб.)** | **Исполнитель** |
| 1. | Создать комиссию по подготовке учреждения к отопительному периоду 2024г. -2025г. | апрель-июнь 2025г. | - | Сещинская сельская администрация |
| 2.  | Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2024г. -2025г. | апрель-июнь 2025г. | - | Сещинская сельская администрация |
| 3 | Актуализация схемы теплоснабжения Сещинского сельского поселения | апрель-май 2025г | **50000,00**(бюджет Сещинского сельского поселения) | Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России |
| 4. | Обучение ответственных за работу в тепловых энергоустановках в Сещинской сельской администрации. | апрель-май 2025г. | **4800,00** (бюджет Сещинского сельского поселения) | АНО ДПО «УЦ ЭТБ»  |
| 5. | Назначение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | апрель-май2025г | **-** | Сещинская сельская администрация |
| 6. | Обучение ответственного за эксплуатацию газового оборудования и оператора газового оборудования | апрель-май 2025г | **3700,00** (бюджет Сещинского сельского поселения) | АНО «УЦДПО Промтехстрой»  |
| 7. | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и обслуживание бытового газового оборудования  | апрель-май 2025г | **-** | Сещинская сельская администрация |
| 8. | Актуализация инструкции по эксплуатации системы отопления | апрель-май 2025г | **-** | Сещинская сельская администрация |
| 9. | Промывка и опрессовка системы отопления в здании Сещинской сельской администрации | июнь-август 2025г. | **10000,00**(бюджет Сещинского сельского поселения) | ООО«Жилкомсервис»  |
| 10. | Поверка газового сигнализатора | июнь-август 2025г. | **4700,00** (бюджет Сещинского сельского поселения | АО «Газпром газораспределение Брянск |
| 11. | Проверка дымохода  | июнь-август 2025г | **3200,00** (бюджет Сещинского сельского поселения) | ИП Омаров Б.С.  |
| 12. | Техническое освидетельствование строительных конструкций котельной в здании Сещинской сельской администрации  | 1 раз в 5 лет | - | **Не требуется.** Акт обследования помещения котельной от 22.10.2024г.  |
| 13. | Теплотехническая наладка и режимные испытания, наладка автоматики безопасности котла  | июнь-август 2025г | 30000,00 | ООО «Тепловодоавтоматика» |
| 14 | Утвердить перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей | апрель-май 2025г | 2000,00 | Сещинская сельская администрация |
|  | **ИТОГО:** |  | **78400,00 руб.** |  |